ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дергачі

від 09 листопада 2012 року							№ 790

Про заходи щодо безаварійного

пропуску осінньо-зимових дощових

паводків, льодоходу і весняної повені

в Дергачівському районі у 2012-2013роках

З метою підготовки до пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені, захисту від можливого руйнування об’єктів господарювання, населених пунктів, сільськогосподарських угідь та організації евакуації населення, тварин, матеріальних цінностей, із зон затоплення, відповідно до законів України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про Цивільну оборону України», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.10.2012 року №621, керуючись статтями 6,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

- Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в Дергачівському районі у 2012-2013 роках (далі - План), що додається.

- Рекомендувати сільським, селищним та міському головам:

  - З урахуванням Плану розробити до 16 листопада 2012 року плани організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені у 2012-2013 роках на відповідній території та забезпечити їх виконання.

  - Інформувати районну державну адміністрацію про стан виконання заходів, передбачених Планом, через відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації (Шептуха І.В.) до 10 березня 2013 року.

Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям здійснити аналогічні заходи.

- Відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації (Шептуха І.В.) інформувати про стан виконання заходів, передбачених Планом Головне управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації до 15 березня 2013 року та районну державну адміністрацію про виконання цього розпорядження до 5 квітня 2013 року.

- Контроль  за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації П.А. Каверзіна.

Голова районної

державної адміністрації 				         В.В.АЛЕКСЕЙЧУК

### ЗАТВЕРДЖЕНО

###### Розпорядження голови районної державної адміністрації

«09» листопада 2012 року № 790

План

організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків,

льодоходу і весняної повені в Дергачівському районі у 2012 -2013 роках

| № п/п | Заходи | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробка плану організаційних та практичних заходів під час пропуску весняної повені, льодоходу та осінньо-зимових паводків у 2012-2013 роках | Сільські, селищні та міський голови | до 16.11.2012 р. |
| 2 | Уточнення плану евакуації населення, тварин, машин, механізмів, кормів, мінеральних добрив, отрутохімікатів та інших матеріальних цінностей із зон можливого затоплення та розміщення їх у безпечних місцях. | Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, сільські, селищні та міський голови, відділ цивільного захисту у Дергачівському районі ГТУ МНС України у Харківській області, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | до 16.11.2012 р. |
| 3 | Проведення засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС на якій проаналізувати стан готовності відповідних служб, підприємств, установ, організацій до безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу, весняної повені в районі у 2012-2013 рр. | Районна комісія з питань ТЕБ і НС, сільські, селищні та міський голови, керівники підприємств, установ та організацій району | за окремим графіком. |
| 4 | Визначення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарювання, що можуть зазнати негативного впливу через природні явища та розроблення заходів щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводків, пропуску льодоходу і повені | Сільські, селищні та міський голови, філія Харківське обласне комунальне підприємство «Дирекція розвитку інфраструктури територій», КП “Дергачівський комунальник”, Центр телекомунікаційних послуг № 10 Харківської філії ПАТ «Укртелеком» , управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, філія “Дергачівський райавтодор” ДП ”Харківський облавтодор”, Дергачівський район електромереж, Дергачівська філія ПАТ «Харківгаз» | до 16.11.2012 р до 15.02.2013 р. |
| 5 | Поповнення районного матеріального резерву та створення на місцях резервних запасів будівельних, паливно-мастильних матеріалів, продовольчих товарів, медикаментів з метою безперебійного забезпечення та обслуговування евакуйованого населення і такого, що мешкає в зонах затоплення та у зонах ризику | Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, управління економіки районної державної адміністрації, сільські, селищні та міський голови, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, комунальний заклад охорони здоров’я районного територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня», КП “Дергачівський комунальник”, філія “Дергачівський райавтодор”, ДП ”Харківський облавтодор”, Дергачівський район електромереж | до 23.11.2012 р. до 04.02. 2013р. |
| 6 | Уточнення розрахунків сил та засобів, які планується залучати для проведення робіт з ліквідації наслідків паводків, пропуску льодоходу та повені | Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, комунальний заклад охорони здоров’я районного територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня», управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, Центр телекомунікаційних послуг № 10 Харківської філії ПАТ «Укртелеком», філія “Дергачівський райавтодор” ДП ”Харківський облавтодор”, сільські, селищні та міський голови, відділ цивільного захисту у Дергачівському районі Головного територіального управління МНС України у Харківській області, Дергачівське РВ ГУ МВС України в Харківській області, Дергачівська філія ПАТ «Харківгаз», КП “Дергачівський комунальник” | до 16.11.2012 р. до 08.02.2013 р |
| 7 | Укладення договорів з Навчальним центром оперативно-рятувальної служби ЦЗ МНС України про проведення у разі необхідності вибухових робіт у місцях можливих льодових заторів | Сільські, селищні та міський голови, відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, філія “Дергачівський райавтодор” ДП ”Харківський облавтодор” | до 08.02.2013 р. |
| 8 | Уточнення (узгодження) порядку інформаційної взаємодії під час пропуску весняної повені, льодоходу та осінньо-зимових дощових паводків, доведення до відома населення сигналів оповіщення про можливу загрозу паводка та його масштабів | Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, редакція районної газети "Вісті Дергачівщини", районне радіомовлення, сільські, селищні та міський голови, відділ цивільного захисту у Дергачівському районі Головного територіального управління МНС України у Харківській області, Дергачівський районний відділ Головного управління Держтехногенбезпеки у Харківській області | до 16.11.2012 р. до 08.02.2013 р. |
| 9 | Оперативне висвітлення в районній газеті "Вісті Дергачівщини" та по районному радіомовленню питань: про розвиток і хід весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про правила поведінки населення в умовах весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, редакція районної газети "Вісті Дергачівщини", районне радіомовлення, сільські, селищні та міський голови, відділ цивільного захисту у Дергачівському районі Головного територіального управління МНС України у Харківській області, Дергачівський районний відділ Головного управління Держтехногенбезпеки у Харківській області | На період проходження паводків та весняної повені |
| 10 | Приведення у готовність гідроспоруд, приладів, пристроїв та обладнання на водомірних постах, здійснення гідрологічних спостережень під час осінньо-зимових дощових паводків, весняної повені та льодоходу | Виконкоми сільських, селищних, міської рад, відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, орендарі водойм | до 16.11.2012 р. до 08.02.2013р. |
| 11 | Перевірка стану готовності гідротехнічних споруд, небезпечних каскадів водосховищ і ставків, меліоративних систем і об’єктів, що знаходяться в зоні впливу шкідливої дії паводка, льодоходу та повені | Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міської рад, Дергачівський районний відділ Головного управління Держтехногенбезпеки у Харківській області | до 26.11.2012р. |
| 12 | Встановлення оптимального режиму роботи водогосподарських систем і комплексів району з урахуванням наповнення водосховищ, ставків та інших водоймищ. Проведення заходів з організації розроблення технічної документації (картографічних карт) щодо зон ризику та зони можливого затоплення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. №87 «Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків» | Виконкоми сільських, селищних, міської рад, відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації | до 23.11.2012 до 01.02. 2013 |
| 13 | Проведення заходів з підготовки до роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж та інших об’єктів комунального господарства у період осінніх паводків і весняної повені. Забезпечити в зонах можливого затоплення та евакуації населення санітарного нагляду за станом джерел питного водозабезпечення | Відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, сільські, селищні та міський голови, Дергачівська районна санітарно-епідеміологічна станція | до 16.11.2012 р. до 08.02.2013 р. |
| 14 | Організація контролю за проведенням робіт щодо недопущення переповнення та скиду неочищених стоків із накопичувальних ям тваринницьких ферм і комплексів та їх можливого руйнування в період паводків і повені | Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міської рад, Дергачівська районна санітарно-епідеміологічна станція, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації | до 16.11.2012 р. до 08.02.2013 р. |
| 15 | Проведення попереджувальних заходів щодо запобігання нещасним випадкам серед риболовецьких бригад, рибалок у період льодоставу, проходження льодоходу та повені на річках і водоймах району | Сільські, селищні, міська ради, Дергачівський РВ ГУ МВС України в Харківській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації | Протягом осінньо-зимового періоду |
| 16 | Уточнення наявності та перевірка стану готовності плавзасобів, які планується залучити під час паводка, пропуску льодоходу та повені. Надання узагальнених даних до Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації та Головного управління МНС України в Харківській області | Відділ цивільного захисту у Дергачівському районі Головного територіального управління МНС України у Харківській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міської рад | до 16.11.2012 р. до 04.02.2013 р. |

Керівник апарату

районної державної адміністрації											Т.Д.ОСТРОПІЛЕЦЬ