ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дергачі

від 28 березня 2013 року							№ 103

Про заходи щодо підготовки господарського

комплексу та об’єктів соціальної сфери

до опалювального сезону 2013-2014 років

На виконання Закону України “Про житлово-комунальні послуги”,  з метою  сталого проходження опалювального періоду 2013-2014 років:

1. Затвердити заходи щодо підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфері до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років (додаються).

2. Створити районний штаб з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфері до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років  та затвердити його персональний склад (додається)

Районному штабу забезпечити координацію діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, сільських, селищних та міської рад, підприємств, організацій та установ, незалежно від підпорядкування і форм власності, з означеного питання.

- Рекомендувати сільським, селищним та міському головам :

3.1. Розробити та затвердити   комплексні заходи   по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років об’єктів соціальної сфери, житлового господарства, на виконання яких залучити кошти підприємств, організацій , установ, інвесторів та місцевого бюджету.

3.2. Розробити графіки проведення щотижневих засідань штабів з підготовки до нового опалювального періоду з визначенням місця та часу проведення.

3.3. Спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств посилити претензійно - позовну роботу з боржниками, довести розрахунки за житлово-комунальні послуги до 100 %, ініціювати створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

4.  Відділам  райдержадміністрації: освіти  (Сінюгіна В.І-Є.), культури і туризму  (Гузенко В.С.) та рекомендувати комунальному  закладу охорони здоров’я районного територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня» (Дончак Д.Ю.)  розробити  та затвердити плани комплексних заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, графіки проведення щотижневих засідань штабів з підготовки до нового опалювального періоду.

5. Рекомендувати Дергачівській філії ПАТ “Харківгаз” Дідик П.А. своєчасно і в повному обсязі  виконати комплексні організаційно-технічні заходи  з підготовки до опалювального сезону 2013-2014 років.

6. Рекомендувати Дергачівському району електричних мереж    Тімофєєву Д.В. узгодити з  сільськими, селищними та міським головами та надати до райдержадміністрації План-графік капітального ремонту та обслуговування електричних мереж району.

7. Запропонувати керівникам житлово-комунальних підприємств:

7.1. Розробити відповідні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до нового опалювального періоду.

7.2. Для зниження заборгованості за житлово-комунальні послуги забезпечити стовідсоткові розрахунки населення за надані послуги,  продовжити роботу з реструктуризації заборгованості  та укладення договорів на надання житлово-комунальних послуг.

8. Рекомендувати керівникам теплопостачальних підприємств району Максюк В.І., Романович С.В., Брильов В.В. своєчасно і в повному обсязі  виконати комплексні заходи згідно затверджених планів робіт по підготовці до опалювального сезону 2013-2014 років, забезпечити стовідсоткові розрахунки за спожитий природний газ та за послуги з теплопостачання споживачів району з урахуванням боргів минулих років.

9. Просити філію «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор»  Плітка В.О. провести підготовку снігоприбиральної техніки та створити необхідний запас протиожеледних  та паливо-мастильних матеріалів.

10. Запропонувати керівникам промислових підприємств району розробити відповідні заходи щодо підготовки до опалювального сезону      2013-2014 років та своєчасно і в повному обсязі їх виконувати.

11. Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Гаплєвська І.Б.):

11.1. Розробити графіки проведення засідань районних штабів з підготовки до нового опалювального періоду 2013-2014 років.

11.2  Про виконання цього розпорядження інформувати голову районної державної адміністрації через сектор контролю апарату райдержадміністрації  до 1 червня 2013 року.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  Малиніну Т.В.

Голова районної

державної адміністрації                                        		       А.І.РУДЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «28» березня 2013 року

№ 103

ЗАХОДИ

щодо підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери        до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

Організаційні заходи

1. Утворити місцеві штаби з підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

Сільські, селищні, міська ради

березень 2013 року

2. Забезпечити погашення заборгованості за спожитий теплопостачальними підприємствами природний газ та своєчасне проведення поточних платежів.

Фінансове управління райдержадміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, районна комісія з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії.

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 жовтня 2013 року

3. Розробити до 20 квітня 2013 року графіки погашення заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги установами та організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів та забезпечити їх безумовне виконання.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, комунальний заклад охорони здоров'я районного територіального медичного об'єднання "Дергачівська центральна районна лікарня"

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 вересня 2013 року

4. Завершити роботу із затвердження оптимізованих схем теплопостачання у населених пунктах району.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 жовтня 2013 року

5.	Проаналізувати діючі тарифи на житлово-комунальні послуги щодо їх відповідності фактичній собівартості виробництва послуг, у разі не покриття витрат виробництва послуг діючими тарифами надати до Державної інспекції з контролю за цінами в Харківській області матеріали щодо розрахунку економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, житлово-комунальні підприємства району.

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 червня 2013 року

6.	Забезпечити впровадження прогресивних енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів, спрямованих на зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів відповідно до завдань Комплексної районної програми енергозбереження Дергачівського району на                          2009-2014 роки.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, керівники житлово-комунальних підприємств району.

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 жовтня 2013 року

Електро - та теплоенергетика

7.	Забезпечити виконання заходів з підготовчих і ремонтних робіт на котельних, центральних теплових пунктах і теплових мережах місцевих рад та відомств, що обслуговують житлову і соціальну сферу.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, комунальний заклад охорони здоров'я районного територіального медичного об'єднання "Дергачівська центральна районна лікарня", житлово-комунальні підприємства району

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 жовтня 2013 року

8. Забезпечити створення необхідних запасів вугілля для котельних, що обслуговують заклади освіти, охорони здоров'я і культури.

Комунальний заклад охорони здоров'я районного територіального медичного об'єднання "Дергачівська центральна районна лікарня", відділи райдержадміністрації: освіти, культури і туризму

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 вересня 2013 року

9. Сприяти відповідно до п.п. 4, 13 Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 року № 209, Закону України «Про охорону земель» роботі підрозділів Дергачівського району електричних мереж з власниками, орендарями та користувачами земельних ділянок, підприємствами, установами, організаціями та громадянами із збереження електричних мереж, запобігання аваріям через пошкодження ліній електропередач зеленими насадженнями.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

Постійно

10.	Провести разом із підрозділами Дергачівського району електричних мереж роботу з перевірки відповідності категорій надійності зовнішніх схем електропостачання об'єктів теплозабезпечення, лікарень, шкіл, дитячих закладів та об'єктів соціального призначення.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації,  Дергачівський район електричних мереж

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 жовтня 2013 року

Водопровідно-каналізаційне господарство

11. Забезпечити виконання заходів для проведення підготовчих і ремонтних робіт на водопровідних і каналізаційних мережах, водопровідних і каналізаційних насосних станціях, каналізаційних очисних спорудах та артсвердловинах місцевих рад і відомств, що обслуговують житлову та соціальну сферу.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, керівники житлово-комунальних підприємств, організацій, установ району.

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 жовтня 2013 року

Житлове господарство

12. Забезпечити комплексну підготовку житлових будинків місцевих рад і відомств із здачею їх за паспортами стовідсоткової готовності.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, керівники житлово-комунальних підприємств, організацій, установ району.

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 15 вересня 2013 року

Газифікація

13. Активізувати роботу щодо залучення коштів населення на виконання робіт із газифікації населених пунктів району.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

Постійно

Промисловість

14. Підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років виробничі приміщення, адміністративні корпуса та будівлі.

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, керівники промислових підприємств, організацій, установ району.

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 жовтня 2013 року

15. Забезпечити здійснення щомісячного моніторингу підготовки підприємствами до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років виробничих приміщень, адміністративних будівель, корпусів.

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, керівники промислових підприємств, організацій, установ району.

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 жовтня 2013 року

Транспорт, зв'язок та дорожнє господарство

16. Провести сезонне обслуговування рухомого складу, забезпечити мастильними матеріалами та паливом, придатним для роботи в зимових умовах, забезпечити виконання заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, філія «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор»

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 жовтня 2013 року

17. Забезпечити підготовку до роботи в зимових умовах снігоочисної техніки, безперебійний рух транспорту під час снігопаду, снігових заметів та ожеледиці.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, сектор цивільного захисту райдержадміністрації, філія «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор»

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 жовтня 2013 року

18. Забезпечити підготовку до роботи в зимових умовах автомобільних доріг загального користування.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, філія «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор»

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 жовтня 2013 року

Агропромисловий комплекс

19. 3абезпечити підготовку тваринницьких приміщень для розміщення поголів'я сільськогосподарських тварин.

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, керівники сільгосппідприємств району

До 1 жовтня 2013 року

20. Підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років функціонуючі об'єкти соціальної сфери, житлові будинки, котельні, дизельні електростанції, які знаходяться на балансі сільгосппідприємств.

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, керівники сільгосппідприємств району

До 1 жовтня 2013 року

21. Забезпечити в повному обсязі своєчасну оплату за спожиті енергоносії сільгосппідприємствами району.

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, керівники сільгосппідприємств району

До 1 жовтня 2013 року

Соціальна сфера

22. Забезпечити виконання заходів з підготовки об'єктів соціальної сфери до експлуатації в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, комунальний заклад охорони здоров'я районного територіального медичного об'єднання «Дергачівська центральна районна лікарня».

Запропонувати сільським, селищним, міській радам здійснити аналогічні заходи.

До 1 жовтня 2013 року

Керівник апарату районної

державної адміністрації						Т.Д. Остропілець

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від «28» березня 2013 року

№ 103

С К Л А Д

районного штабу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

| Руденко Андрій Іванович | голова районної державної адміністрації, голова штабу |
| --- | --- |
| Малиніна Тетяна Василівна | заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови штабу |
| Гаплєвська Інна Борисівна | начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації, секретар штабу |
| Члени штабу: |  |
| Бабаєва Любов Михайлівна | начальник управління державної казначейської служби України в Дергачівському районі Харківської області (за згодою) |
| Брильов Віталій Васильович | начальник філії Харківського комунального підприємства «Харківські теплові мережі» «Ленінський район» (за згодою) |
| Гузенко Валентина Сергіївна | начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації |
| Дідик Петро Андрійович | начальник Дергачівської філії ПАТ “Харківгаз” (за згодою) |
| Дончак Дмитро Юрійович | головний лікар комунального закладу охорони здоров’я районного територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня» (за згодою) |
| Зарубіна Олена Георгіївна | заступник начальника управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, начальник відділу інфраструктури і торгівлі |
| Зубенко Світлана Анатоліївна | головний спеціаліст сектору з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та роботи з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації |
| Іщенко Микола Андрійович | начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |
| Котляр Олександр Васильович | начальник територіального управління державної інспекції з енергозбереження в Харківській області (за згодою) |
| Кузьменко Олександр Сергійович | начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації |
| Максюк Володимир Іванович | директор філії Харківського обласного комунального підприємства ”Дирекція розвитку інфраструктури території” “Солоницівське підприємство комунального господарства” ( за згодою) |
| Оніщенко Віктор Васильович | начальник фінансового управління райдержадміністрації |
| Плітка Віталій Олександрович | начальник філії “Дергачівський райавтодор” ДП “Харківський облавтодор” (за згодою) |
| Романович Сергій Володимирович | директор філії Харківського обласного комунального підприємства ”Дирекція розвитку інфраструктури території” “Дергачівське підприємство комунального господарства”( за згодою) |
| Сінюгіна Вікторія Ігор-Євстахіївна | начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| Скорик Володимир Васильович | начальник Дергачівського підприємства “Енергозбут” (за згодою) |
| Тімофєєв Дмитро В’ячеславович | начальник Дергачівського району електричних мереж (за згодою) |
| Шептуха Ірина Вікторівна | завідувач сектору цивільного захисту районної державної адміністрації |

Керівник апарату

районної державної адміністрації				       Т.Д. Остропілець